# Этап №4 — Результаты и оценка готовности

Тема проекта: Разработка интеллектуального Telegram-бота на основе языковой модели для консультирования по нормативной документации в области электроэнергетики (ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ)

Репозиторий: https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI

Дата оценки: 2026-10-06

Вердикт: почти готов (по коду/инфре) / не готов к сдаче отчёта

## 1. Требования этапа (LMS)

Из задания «Создание прототипа НС и получение первой точности распознавания» отчёт (Word) должен содержать:

№ — Требование — Статус в репозитории

1 — Тема, описание задачи — Есть в README / этапе 1, **не оформлено в отчёте этапа 4**

2 — База — Есть (`data/extracted`, `data/chunked`, Milvus) — пересечение с этапом 3

3 — Параметризация данных — Частично (метаданные чанков, `embedding_config.json`)

4 — Архитектура нейросети — Описана RAG-схема в README; **нет отдельного раздела «архитектура прототипа НС» под этап 4**

5 — Графическое подтверждение (графики обучения…) — **Отсутствует** (нет loss/accuracy curves; нет eval-графиков retrieval/generation)

6 — Ноутбук или .py файл — Есть код retrieval (`Create_embeddings/*.py`); **нет выделенного Readme-4 / ноутбука этапа 4**

7 — Выводы — **Нет**

8 — План дальнейшей работы — **Нет** (только общие пометки «в разработке» в README)

Формат сдачи: Word-отчёт + ссылка. В `Этапы/Reports/` есть только `Readme-1.md`, `Readme-2.md`, `Readme-3 (ver. 2).ipynb` — `Readme-4` отсутствует.

## 2. Что уже сделано (доказательная база)

### 2.1. Retrieval-прототип (эмбеддинги + поиск) — сильная база

Фактически закрывает «первую точность» в смысле семантического поиска, но в отчётности это уже отнесено к этапу 3.

Артефакт — Путь / URL

Класс MultimodalRAG — [`src/preprocessing/Create_embeddings/multimodal_rag.py`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/src/preprocessing/Create_embeddings/multimodal_rag.py)

Загрузка в Milvus — [`load_data.py`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/src/preprocessing/Create_embeddings/load_data.py)

Интерактивный поиск — [`query.py`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/src/preprocessing/Create_embeddings/query.py)

Тестовый запрос — [`query_test.py`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/src/preprocessing/Create_embeddings/query_test.py)

Конфиг моделей — [`embedding_config.json`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/src/preprocessing/Create_embeddings/embedding_config.json)

Отчёт этапа 3 (скриншоты Attu, query_test) — [`Этапы/Reports/Readme-3 (ver. 2).ipynb`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B/Reports/Readme-3%20(ver.%202).ipynb)

Infra Milvus + Attu — [`infra/milvus/`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/tree/main/infra/milvus)

Наблюдаемые «метрики» сейчас: similarity `score` из Milvus (HNSW) на тестовых запросах (например, «Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники»). Это не accuracy/F1 и не графики обучения.

Используемая текстовая модель при загрузке: `intfloat/multilingual-e5-base` (768-dim); CLIP `ViT-B-32` для изображений.

### 2.2. Инфраструктура LLM (заготовка под генерацию)

Артефакт — Путь / URL

Ollama в Docker — [`infra/docker/Dockerfile.ollama/`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/tree/main/infra/docker/Dockerfile.ollama)

README (модели qwen2.5:3b, llama3.2:3b, phi3…) — [`…/Dockerfile.ollama/README.md`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/infra/docker/Dockerfile.ollama/README.md)

Коммит `b992072` (2026-03-09): «сделал docker ollama».

Нет кода, который вызывает Ollama после retrieval и формирует ответ со ссылками на пункты ПУЭ.

### 2.3. Черновик Colab / мусорный ноутбук

Артефакт — Путь

`energy_norms_bot.ipynb` — [`Этапы/Reports/trash/energy_norms_bot.ipynb`](https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/blob/main/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B/Reports/trash/energy_norms_bot.ipynb)

Содержимое: clone репо, pip install, заготовки под конвертацию/чанкирование — не прототип НС этапа 4, лежит в `trash/`.

### 2.4. Чего нет в дереве `src/`

По README заявлены `src/bot/` и `src/rag/` («в разработке»).

Фактически в `src/` только `preprocessing/` — каталогов `bot/` и `rag/` нет.

## 3. Интерпретация «прототипа НС» для этой темы

Классическая формулировка LMS («графики обучения», «точность распознавания») рассчитана на обучение своей сети.

Для RAG-бота адекватный аналог этапа 4:

1. Прототип end-to-end: вопрос → retrieval (Milvus) → LLM (Ollama/GigaChat) → ответ со ссылками.

2. Первая «точность»: небольшой eval-набор (10–30 Q→ожидаемый пункт/глава), метрики Hit@k / MRR / ручная оценка ответов + скриншоты/таблицы.

3. Word-отчёт по 8 пунктам ТЗ + ссылка на код/ноутбук.

Сейчас закрыт в основном блок retrieval (уже сдан как этап 3). Блок generation + bot + eval-отчёт — нет.

## 4. Чеклист готовности

Критерий — Готовность

Код семантического поиска — ✅ готов (этап 3)

Векторная БД с данными — ✅ готов (этап 3)

Docker Ollama — ✅ infra готова

Связка retrieve → LLM → ответ — ❌ нет

Telegram-бот — ❌ нет

Метрики / графики «первой точности» — ❌ нет

Word/MD отчёт этапа 4 (`Readme-4`) — ❌ нет

Выводы + план работ — ❌ нет

Итоговый вердикт: почти по заделам инфраструктуры и retrieval; не готов к сдаче этапа 4 куратору как самостоятельного отчёта.

## 5. Конкретные пробелы (что доделать до сдачи)

1. Собрать минимальный RAG-прототип (новый модуль, напр. `src/rag/generate.py` или ноутбук `Этапы/Reports/Readme-4.ipynb`):

- взять top-k чанков из `MultimodalRAG.search_text`;

- вызвать Ollama API (`http://localhost:11434`) с промптом «ответь только по контексту, укажи пункты»;

- вывести 5–10 примеров вопрос→контекст→ответ.

2. Eval «первая точность»: таблица из N запросов; Hit@5 (попал ли нужный пункт/глава); 2–3 графика/скрина (scores, hitrate). Даже без обучения своей сети это закрывает п.5 ТЗ в духе проекта.

3. Word-отчёт по шаблону LMS (п.1–8), со ссылкой на репозиторий и ноутбук.

4. *(Опционально для усиления)* каркас Telegram-бота — можно отнести к этапу 5, но один демо-хендлер сильно повышает «прототипность».

5. Не сдавать `trash/energy_norms_bot.ipynb` как отчёт этапа 4.

## 6. Черновик содержания отчёта этапа 4 (можно перенести в Word)

### 6.1. Тема и задача

Telegram-бот-консультант по ПУЭ/ПТЭЭП на базе RAG: семантический поиск по чанкам + генерация ответа LLM.

### 6.2. База

Главы ПУЭ в `data/extracted` → `data/chunked` (JSONL) → коллекция Milvus `diplom_multimodal` (~2912 сущностей по отчёту этапа 3).

### 6.3. Параметризация

Чанки: Document/Section/Chapter/Paragraph/Clause, `source_file`, пути к изображениям.

Эмбеддинги: `intfloat/multilingual-e5-base` (768), CLIP `ViT-B-32`, индекс HNSW.

LLM (план/infra): `qwen2.5:3b` / `llama3.2:3b` через Ollama.

### 6.4. Архитектура прототипа

`DOCX→MD→JSONL→Milvus` → `search_text` → *(TODO)* LLM Ollama → ответ.

Пока реализованы блоки до retrieval включительно.

### 6.5. Графики / подтверждение

Сейчас: скрины Attu и вывода `query_test` (этап 3).

Нужно добавить: таблицу eval + график Hit@k / распределение scores.

### 6.6. Код

https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/tree/main/src/preprocessing/Create_embeddings

https://github.com/kirag-ozyaz/Diplom_AI/tree/main/infra/docker/Dockerfile.ollama

*(добавить)* Readme-4.ipynb / generate.py

### 6.7. Выводы (черновик)

Retrieval по нормативной базе работает; первая демонстрация релевантности — similarity scores. Полный прототип «НС» в смысле RAG+LLM ещё не замкнут; генерация и метрики ответа — следующий шаг.

### 6.8. План

1) retrieve→generate; 2) eval Hit@k + ручная оценка; 3) Word Readme-4; 4) Telegram MVP; 5) улучшение чанкинга/модели (этап 5).

## 7. Краткая сводка для приложения к общему документу

Этап 4 — прототип НС: задел есть (Multimodal RAG + Milvus + Ollama Docker), формального отчёта и замкнутого прототипа с метриками «первой точности» нет.

Вердикт: почти / не готов к сдаче.

Главные дыры: нет `Readme-4`, нет LLM-генерации после поиска, нет eval-графиков, нет бота.